Marisol Solis López

203411

UNIVIERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS

BITÁCORA DE ACTIVIDADES

Mantenimiento de Software

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Descripción | Dificultades presentadas | Comentarios | Evidencia |
| 09 de enero de 2034 | Creación de los equipos |  |  | Minuta de acuerdos 09 de enero de 2023 |
| 10 de enero de 2023 | Presentación de equipo | -Debido a que no habíamos trabajado en equipo, en un principio la organización se vio afectada debido a la apatía. |  | Link 1  Evidencia 1 |
| 16 de enero de 2023 | Entrevista al cliente, me encargué de escribir algunas preguntas y realizarlas al cliente. | -No existió una organización clara sobre quien debía realizar la entrevista, por lo que la mayoría de integrantes participó en ella. |  | Link 2  Evidencia 2 |
| 16 de enero de 2023 | Especificación de requisitos: Participé en la primera parte de la especificación de requerimientos luego de la entrevista realizada. |  | -Victor y yo participamos para especificar de manera cruda los requisitos que rescatamos de la entrevista | Evidencia 3  Evidencia 4 |
| 17 de enero de 2023 | Participación en el documento de requerimientos: creación del documento y relleno de la primera sección | -Por falta de tiempo debido a otras actividades de diferentes materias, el documento de requerimientos tardó mucho en completarse |  | Evidencia 3 |
| 22 de enero de 2023 | Reunión de equipo y revisión de avances | -Existió una mala organización y debido a ello y a diferentes proyectos ajenos a la materia, hubieron retrasos en entregas ya programadas |  | Evidencia 5 |
| 23 de enero de 2023 | Creación del repositorio de backend | La falta de practica con NodeJS ocasionó que no csubiera los archivos de manera correcta por lo que tuve que realizar ajustes y subirlos nuevamente |  | Evidencia 6 |
| 24 de enero de 2023 | Creación de la base de datos | -Debido a cambios en los requerimientos hubo retraso en la creación del diagrama entidad-relación, por lo que también se retrasó la creación de la base de datos |  | Evidencia 7 |
| 24 de enero de 2023 | Reunión para iniciar ultimo sprint interno: Se explicó de manera detallada el maquetado para que tanto front como back pudiera desarrollar correctamente las actividades | - Habian inconsistencias entre el maquetado y el diseño del diagrama entidad-relacion por lo que fue necesario corregir nuevamente el diagrama |  | Evidencia 8  Evidencia 9 |
| 25 de enero de 2023 | Reunión para avance de backend | -Debido a actividades ajenas a la materia, se acordó comenzar con la programación para el día siguiente 26 de enero 2023 |  | Evidencia 10 |
| 28 de enero de 2023 | Asignación de actividades | -Hubo retraso de actividades por proyectos externos | -Se asignó al menos una actividad a cada integrante, tocándome a mi la estructura de las carpetas y rutas, así como el CRUD de la sección de procesos | Evidencia 11 |
| 28 de enero de 2023 | Programación de CRUD de procesos | -Ya que hace tiempo no utilizo NodeJS y ExpressJS, fue necesario utilizar tiempo para actualizar mis conocimientos | -Cree las carpetas y la conexión a la base de datos, así también las rutas para cada archivo | Evidencia 12  Evidencia 13 |
| 29 de enero | CRUD de Procesos terminado |  | -Se dio por terminada la actividad en Jira luego de realizar las pruebas de funcionamiento básicas. | Link 4  Evidencia 14 |
| 30 de enero | Reunión de equipo | Un integrante no envió sus avances por lo que se decidió no tomarlo en cuenta en participación, así mismo no ha asistido a las reuniones ni acuerdos de equipo. Por lo que se tomó un acuerdo para sancionarlo | Ya que hubieron retrasos en varias actividades se tuvo que retrasar la entrega y en esta reunión se definieron aspectos del programa y actividades a entregar que debían quedar claros | Evidencia 15  Minuta de Reunion 30 de enero de 2023 |
| 30 de enero | Culminación de CRUD de proyectos y roles | Esta actividad había sido asignada a un integrante del equipo backend, pero no respondió ni informó sobre sus avances, dando las 7pm, concluí con esas actividades, puesto que soy la encargada del equipo Backend | Se reportó al Scrum Master la situación para que se tomen cartas en el asunto | Evidencia 16  Evidencia 17  Evidencia 18  Link 5  Link6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |

|  |  |
| --- | --- |
| Link 1 | Documento de distribución del equipo:  <https://docs.google.com/document/d/16Gs76t-jlrbLSIMbxx6Hqqg0m91rxxot6ioJMjgOlrE/edit?usp=sharing> |
| Link 2 | Entrevista:  <https://drive.google.com/file/d/13Wdgg03bDcVWrfLXnYFzuL59iBFJhjsu/view?usp=sharing> |
| Link 3 | Notas sobre requerimientos:  <https://docs.google.com/document/d/1G20k__lQEpSf2dAf4ENEVSLfGFu_l33obJMnJCbbf8I/edit?usp=sharing> |
| Link 4 | GitHub Procesos:  https://github.com/203411/mantenimiento-back/blob/main/src/routes/procesos.js |
| Link 5 | GitHub Proyectos:  https://github.com/203411/mantenimiento-back/blob/main/src/routes/proyectos.js |
| Link 6 | GitHub Roles:  https://github.com/203411/mantenimiento-back/blob/main/src/routes/roles.js |