Marisol Solis LÓPEZ

203411

Ingeniería en desarrollo de software

BITÁCORA CORTE 3

Mantenimiento de Software

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Actividad** | **Descripción** | **Contratiempos/Comentarios** | **Evidencia** |
| 07/03/2023 | Asignación de actividades por equipos | El Scrum Master asignó las actividades correspondientes al sprint 3 | Debido a que los equipos no estaban completos, hubo retraso al revisar quienes ya tenían actividades y quienes no | Evidencia 1 |
| 08/03/2023 | Asignación de actividades individuales | El jefe de equipo asignó actividades de acuerdo a los roles que desempeñamos en el equipo, en mi caso fue desarrollar el backend junto a un compañero |  | Evidencia 2 |
| 10/03/2023 | Comienzo del desarrollo backend | Se comenzó por clonar el repositorio con los últimos cambios y creando una nueva rama | Se solicitó ayuda ya que no se comprendía la forma en que se desarrolló el módulo de User | Evidencia 3  Evidencia 4  Evidencia 5  Evidencia 6 |
| 11/03/2023 | Informes de avance | Se tenían avances en el adapter.py, admin.py y serializers.py | Debido a problemas con la base de datos, hubo retraso en la entrega de avances | Evidencia 7  Evidencia 8  Evidencia 9 |
| 12/03/2023 | Culminación de backend | Solución a los problemas con la base de datos y creación de métodos put y delete en user |  | Evidencia 10  Evidencia 11  Evidencia 12  Link1 |
| 14/03/2023 | EndPoints | Se documentaron en un Word los endpoints desarrollados en el backend |  | Evidencia 13 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Link 1 | <https://github.com/203429/qualitor_backend> |