Marisol Solis LÓPEZ

203411

Ingeniería en desarrollo de software

BITÁCORA CORTE 2

Mantenimiento de Software

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Actividad** | **Descripción** | **Contratiempos/Comentarios** | **Evidencia** |
| 07/02/2023 | Reorganización de equipos | Se organizó al grupo en equipos 5 equipos de 4 personas y 2 equipos de 5 personas, el Scrum Master eligió las actividades a realizar en el Sprint 2 y se repartieron a los equipos formados. | Debido a que no asistió todo el grupo, fue necesario incluir a compañeros que no se presentaron, así mismo, quedó un equipo formado por compañeros que rara vez llegan a clases | Evidencia 1  Evidencia 2 |
| 09/02/2023 | Asignación de actividades por equipo | Reunión para la asignación de las actividades dependiendo de las habilidades de cada integrante, en mi caso, me corresponde el desarrollo del backend |  | Link 1 |
| 13/02/2023 | Reunión de avance | Se revisaron los diagramas desarrollados por el encargado de documentación, y se dio la autorización para comenzar a programar |  | Evidencia 3 |
| 13/02/2023 | BackEnd del formulario para los datos del manual de calidad | Llevé a cabo la programación del backend de la tarea asignada al equipo, |  | Evidencia 4 |
| 20/02/2023 | Eliminación de un campo | Se eliminó el campo id\_manual | Debido a una confusión de parte del desarrollador, se había agregado un campo no solicitado al realizar un POST | Evidencia 5 |
| 21/02/2023 | Nuevos cambios | Al backend se le solicitó agregar un atributo llamado id\_proyecto que no fuera obligatorio |  | Evidencia 6 y 7 |
| 25/02/2023 | Campo id\_proyecto obligatorio | Se hizo al atributo id\_proyecto obligatorio |  | Evidencia 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |
| Evidencia | Evidencia |

|  |  |
| --- | --- |
| Link 1 | <https://docs.google.com/document/d/10GP84t4_jlqvVtGgCAtRgtW9CyP7hTFQJI0KVYHC-Nw/edit?usp=sharing> |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |