## Slide 1: Puntos de fusion – Landing page
203433 Enrique Verdi Cruz
203411 Marisol Solís Lopez

## Slide 2: Roles
Marisol Solis López
    Scrum Master
    Product Owner
    Programador Backend
Enrique Verdi Cruz
    Gestor de calidad
    Programador FrontEnd
    Ingeniero de requerimientos
    Tester

## Slide 3: Matriz Rasci

## Slide 4: Actividades
Tarea | Actividad | Responsable | Fecha
Documentación | Requerimientos | 1.1.1.1.1.Ingeniero de requerimientos | 28/01/23
 | Historias de Usuario | 1.1.1.2.1. Ingeniero de requerimientos | 31/01/23
 | Maquetado | 1.1.1.2.1.Ingeniero de requerimientos | 07/02/23
Programación | Programación Backend | 1.1.2.1.1.Programador Backend | 15/02/23
 | Programación FrontEnd | 1.1.2..2.1.Programador FrontEnd | 25/02/23
 | Configuración de la IA | 1.1.2.3.1.Programador Backend | 28/02/23
Testing | Pruebas Caja Blanca | 1.1.3.1.1 Tester | 10/03/23
 | Pruebas Caja Negra | 1.1.3.1.1 Tester | 10/03/23
Aceptación | Presentación con el cliente | 1.1.4.1.1 Product Owner | 15/03/23

## Slide 5: dIAGRAMA

## Slide 6
Requerimientos IR -> 16 HR¦2 Días 2/5 semana 1/10 mes | Historias de Usuario IR -> 16 HR¦2 Días 2/5 semana 1/10 mes | Maquetado IR -> 16 HR¦2 Días 2/5 semana 1/10 mes

## Slide 7
Programación Backend IR -> 72 HR¦7 Días 1½ semanas 7/20 mes | Programación FrontEnd IR -> 72 HR¦7 Días 1½ semanas 7/20 mes | Configuración de la IA IR y PB -> 16 HR¦2 Días 2/5 semana 1/10 mes

## Slide 8
Pruebas Caja Blanca TE -> 16 HR¦2 Días 2/5 semana 1/10 mes | Pruebas Caja Negra TE -> 16 HR¦2 Días 2/5 semana 1/10 mes

## Slide 9
Presentación con el Cliente PO -> 4 HR¦1/2 Días

## Slide 10: pRESUPUESTO
Rol | Acrónimo | Pago por hora | Pago semanal | Pago mensual
Ingeniero en Requerimientos | SM | $30 x hr | 1200 | 4800
Product Owner | PO | $30 x hr | 1200 | 4800
Programador FrontEnd | PF | $30 x hr | 1200 | 4800
Programador BackEnd | PB | $30 x hr | 1200 | 4800
Tester | TE | $30 x hr | 1200 | 4800
Total: |  |  |  | 24,000
Pago real de los trabajadores
1920
120
2160
2640
960
7800

## Slide 11: Requerimientos
Datos empresariales
Página Home
Página categorías
Página Pasarela de pago
Página Carrito
Página producto individual
Buscador

## Slide 12: Requerimientos – datos empresariales
Datos empresariales: Se debe de tener en una página todos los datos acerca de la empresa
Redes sociales: Se debe de tener un apartado donde se encuentren todos los links de redes sociales de la empresa
Términos y condiciones: Se debe tener un apartado donde se permita leer todos los términos y condiciones
Datos del producto: Se debe de tener una sección haciendo referencia a los datos del producto, precio y detalles.
Política de privacidad: Se debe de tener un apartado donde se explique la política de privacidad de la empresa
5 PFC

## Slide 13: Requerimientos – Página home
Página Home (Salida): Se debe de tener la página home que debe de mostrar toda la información a las personas, esta debe de mostrar las fotografías más populares a vender además de un navbar para que los usuarios, esto permitirá las redirecciones para que el usuario se pueda mover a otras páginas.
1PFC

## Slide 14: Requerimientos – pasarela de pago
Pasarela pago (Entrada): Se debe de poder visualizar a través de clicks, la demostración (no funcional) de como se ve la pasarela de pago
Pasarela de pago (salida): Se debe de poder visualizar todos los detalles del la pasarela
2PFC

## Slide 15: Requerimientos – Página categorías
Página genérica por categoría (Entrada): La clasifición de los productos debe de funcionar correctamente usando las herramientas de clasificación
Página genérica por categoría (Salida): Se deben de mostrar los productos de manera correcta
2PFC

## Slide 16: Requerimientos – carrito
Carrito (Entrada): Se debe de mostrar el aumento de los productos en el carrito
Carrito (Salida): Se debe de mostrar la página del carrito
2PFC

## Slide 17: Requerimientos – Página producto individual
Página genérica por Producto (Entrada): Algunas cosas funcionales como lo podrían ser el un aumento del producto en cuestión.
Página genérica por Producto (Salida): Se debe de presentar el producto junto con todos los detalles de este.
2PFC

## Slide 18: Costo por punto de función
En base al costo total mensual de los trabajadores que se toma como 24,000 / 56:
Costo por PFC: 428.5714285714286
Tomando en cuenta 6 páginas (14 PFC): 6,000
Tomando una ganancia del 15% = 900
Unos impuestos del 16% = 960
El total del coste del proyecto es de = $ 7,860.00

## Slide 19: Cronograma
 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
Requerimientos |  |  |  |  |  | 
Historias de Usuario |  |  |  |  |  | 
Maquetado |  |  |  |  |  | 
Programación Backend |  |  |  |  |  | 
Programación FrontEnd |  |  |  |  |  | 
Configuración de la IA |  |  |  |  |  | 
Pruebas Caja Blanca |  |  |  |  |  | 
Pruebas Caja Negra |  |  |  |  |  | 
Presentación con el cliente |  |  |  |  |  | 

## Slide 20: Conceptos generales
Concepto | Coste (€)
Requerimientos | 480
Historias de Usuario | 480
Maquetado | 480
Programación Backend | 2160
Programación FrontEnd | 2160
Configuración de la IA | 960
Pruebas Caja Blanca | 480
Pruebas Caja Negra | 480
Presentación con el cliente | 120