## Slide 1: Presupuesto tienda en linea
203411 Solis López
203433 Verdi Cruz

## Slide 2: Presupuesto por actividades

## Slide 3: Costo y caracteristicas
Característica | Descripción
Página inicial | Debe contar con un carrusel de imagenes y mostrar los productos de forma ordenada y limpia
Disponibilidad de 40 imágenes | Uso de imagenes de alta calidad a eleccion del cliente
Formulario de contacto | Se debe de tener un formulario de 4 inputs que permita enviar un correo a la empresa para consultar dudas o preguntas.
Datos de la empresa | Se tendrá una página dedicada a mostrar la información de la empresa, redes sociales, terminos y condiciones, politicas de privacidad y su ubicación en google maps

## Slide 4: Tiempo-Costo de actividades Costo por rol
Rol | Acrónimo | Pago por hora | Pago por semana | Pago por mes | Pago real de los trabajadores por proyecto
Ingeniero de requerimientos | IR | $30 | $1,200 | $4,800 | $360
Product Owner | PO | $30 | $1,200 | $4,800 | $120
Programador Front-end | PF | $30 | $1,200 | $4,800 | $1,200
Tester | TE | $30 | $1200 | $4,800 | $480
Total |  |  |  | $19,200 | $2,160

## Slide 5: Tiempo-Costo de activdiades Diagrama de actividades
Requerimientos
4IR
Historias de usuario
4IR
Maquetado
4IR
Programación Front-End
40PF
Pruebas
16TE
Presentación con el cliente
4PO

## Slide 6: Tiempo-Costo de actividades Costo por actividad
Actividad | Costo ($)
Requerimientos | $120
Historias de usuario | $120
Maquetado | $120
Programación Front-End | $1,200
Pruebas | $480
Presentación con el cliente | $120
Total | $2,160

## Slide 7: Tiempo-Costo de actividades Costo de la página
Costo por recursos: Electricidad $200 Internet $100 | $300
Costo por actividades | $2,160
Subtotal | $2,460
IVA 16% | $393.6
Ganancia 15% | $369
Total | $3,222.6

## Slide 8: Presupuesto por Punto Función COSMIC

## Slide 9: Presupuesto PFC
Nómina: 19,200
Costo de una landing page: $3,222.6
Datos de mensuales