## Slide 1: Presupuesto tienda en linea
203411 Solis López
203433 Verdi Cruz

## Slide 2: Roles de trabajo
Ingeniero de requerimientos
Programador FrontEnd
Programador BackEnd
Product Owner
Tester

## Slide 3: Tiempo-Costo de activdiades Diagrama de actividades
Requerimientos
16IR
Historias de usuario
16IR
Maquetado
40IR
Programación Front-End
120PF
Pruebas caja negra
40TE
Presentación con el cliente
40PO
Entrevista con el cliente
8PO
Programación Back-End
120PB
Pruebas caja blanca
40TE

## Slide 4: Tiempo-Costo de actividades Costo por rol
Rol | Acrónimo | Pago por hora | Pago por semana | Pago por mes | Pago real de los trabajadores por proyecto
Ingeniero de requerimientos | IR | $30 | $1,200 | $4,800 | $2160
Product Owner | PO | $30 | $1,200 | $4,800 | $1440
Programador Back-end | PF | $30 | $1,200 | $4,800 | $3,600
Programador Front-end | PF | $30 | $1,200 | $4,800 | $3,600
Tester | TE | $30 | $1200 | $4,800 | $2,400
Total |  |  |  | $24,000 | $13,200

## Slide 5: Tiempo-Costo de activdiades Costo de actividades
Actividad | Costo
Entrevista con el cliente | $240
Requerimientos | $480
Historias de usuario | $480
Maquetado | $1,200
Programación FrontEnd | $3,600
Programación BackEnd | $3,600
Pruebas Caja Negra | $1,200
Pruebas Caja Blanca | $1,200
Presentación con el cliente | $1,200
Total | $13,200

## Slide 6: Tiempo-Costo de activdiades Calendario de actividades
 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
Entrevista con el cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Historias de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Maquetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Programación FrontEnd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Programación Back-End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas Caja Negra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas Caja Blanca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación con el cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Presupuesto PFC
Datos mensuales:
Nómina: $24,000
Costo de una tienda en linea: $13,200
Cantidad de tiendas en linea para cubrir la nomina: 2

## Slide 8: Requerimientos

## Slide 9: Requisitos
Vista home
Vista de contacto
Búsqueda
Vista nosotros
Vista carrito
Vista pasarela de pago
Vista categorías
Vista términos y condiciones
Vista perfil
Vista inicio de sesión
Vista registro
Vista producto individual
Vista de rastreo de envío

## Slide 10: Puntos de función
Vista Home 5 PFC
Salida: Carrousel de presentación
Salida: Section genérico
Salida: Banners genéricos tipo cuadrado y rectangular
Salida: Navbar
Salida: Footer
Vista de Nosotros 3PFC
Salida: Section informativo
Salida: Ubicación Google maps
Salida: Misión y visión
Búsqueda: 3PFC
Entrada: Búsqueda por parte del usuario
Salida: Página tipo categórica a partir de la búsqueda del usuario
Lectura: Productos de base de datos
Vista Contacto: 4PFC
Salida: Sectión de los datos de la empresa
Entrada: Formulario para el correcto mandado de un correo
Entrada: Chat virtual tiempo real con soporte técnico
Salida: Chat y los mensajes que se mandan entre empresa y usuario
Vista Carrito: 3PFC
Entrada: Cada producto tiene su respectivo botón que agrega este producto al carrito
Salida: Carrito con todos los productos que ha agregado el usuario
Escritura temporal: productos temporales

## Slide 11: Puntos de fusión
Pasarela de pago: 6 PFC
Salida: Tarjetas de crédito y posibles pagos disponibles
Entrada: Selección de tarjeta de crédito
Salida: Aceptación del pago
Salida: Ticket de compra
Escritura: Reducción de stock
Escritura: Envios actuales
Vista rastreo de envío: 3PFC
Salida: Se muestran todos los productos que están en envío
Salida: Se muestra el rastreo de un solo producto
Lectura: Envíos tiempo real
Vista Categorías: 7PFC
Entrada: Filtros aplicados en base a usuarios
Entrada: Selección de la categoría por parte del usuario
Salida: Página de todas las categorías existentes
Salida: Section de los productos consultados
Salida: Section de los productos a partir
Salida: Banner publicitario
Lectura: Productos de base de datos
Vista Perfil: 5PFC
Salida: Se muestran todos los datos del usuario
Salida: Se muestra el formulario del cambio de alguno de los datos
Entrada: Agregado de datos extras
Entrada: Formulario de cambio de datos
Salida: Cambio exitoso de datos

## Slide 12: Puntos de fusión
Inicio de sesión: 8 PFC
Salida: Formulario para el inicio de sesión
Entrada: labels para el inicio de sesión
Salida: Errores en el inicio de sesión
Entrada: Recuperación de contraseña
Salida: Error de nueva contraseña
Salida: Recuperación de contraseña exitosa
Lectura: Comparación de datos
Escritura: Cambio de contraseña
Registro de usuario: 5PFC
Salida: Formulario para registrarse
Salida: Al dar click en registrarse se debe de mostrar alertas cuando algún label no se ingrese correctamente
Entrada: Labels para registrarse con el formulario
Salida: Registro de usuario exitoso
Escritura: Nuevo usuario
Vista de producto: 6PFC
Salida: Carrousel de imágenes del producto
Salida: Datos principales del producto
Salida: Características del productos
Salida: Section de productos relaciones
Entrada: Botón de añadir a carrito
Entrada: Botón de comprar

## Slide 13: 58 puntos de fusión

## Slide 14: Tiempo-Costo de actividades Costo de la página
Costo por recursos: Electricidad $300 Internet $200 | $500
Costo por actividades | $13,500
Subtotal | $14,000
IVA 16% | $2,240
Ganancia 15% | $2,100
Total | $18,340.00

## Slide 15: Presupuesto PFC
Total PFC: 58
PFC Mes: 62
Nómina: 24,000
PFC: $24,000/62 PFC = $387.096 -> $388
Costo del proyecto: 58 * $388 = 22,504
Gastos de luz e internet de 500: 23,004
Ganancia 15%: $3,450.6
IVA 16%: $3,680.64
Total: $30,135.24
Datos de mensuales